|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРОЕКТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАН |
| основных мероприятий по подготовке и проведению |
| празднования 300-летия основания г. Екатеринбурга |
|  |  |  |  |  |  | (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) |
| № п/п | Наименование | Ответственные исполнители | Срок исполне-ния | Источники и объемы финанси-рования - всего | В том числе: |
|  |  |  |  |  | средства федераль-ного бюджета | средства бюджета субъекта Российской Федерации | в том числе: | средства внебюд-жетных источ-ников |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия в социальной сфере |
| I a. Перечень мероприятий, реализуемых в рамках государственных программ Свердловской области и муниципальных программ муниципального образования "город Екатеринбург" |
| 1a.1. | Подготовка и проведение юбилейных мероприятий в культурно-досуговой сфере (Уральская индустриальная биеннале современного искусства, Международный фестиваль меццо-тинто, Уральская ночь музыки и другие) и крупных спортивных мероприятий | Министерство культуры Свердловской области; Министерство физической культуры Свердловской области; Администрация города Екатеринбурга | 2019–2023 годы | 506,30 | 10,00 | 463,30 | 267,00 | 196,30 | 33,00 |
|  |  |  | 2019 год | 57,00 | 0,00 | 56,00 | 51,00 | 5,00 | 1,00 |
|  |  |  | 2020 год | 77,00 | 0,00 | 74,00 | 38,00 | 36,00 | 3,00 |
|  |  |  | 2021 год | 63,00 | 0,00 | 59,00 | 32,00 | 27,00 | 4,00 |
|  |  |  | 2022 год | 96,00 | 0,00 | 92,00 | 51,00 | 41,00 | 4,00 |
|  |  |  | 2023 год | 213,30 | 10,00 | 182,30 | 95,00 | 87,30 | 21,00 |
| 1а.2. | Создание и оснащение культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал»" | Министерство культуры Свердловской области; Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области; Администрация города Екатеринбурга | 2019–2020 годы | 369,10 | 0,00 | 359,10 | 169,70 | 189,40 | 10,00 |
|  |  |  | 2019 год | 200,40 | 0,00 | 190,40 | 85,00 | 105,40 | 10,00 |
|  |  |  | 2020 год | 168,70 | 0,00 | 168,70 | 84,70 | 84,00 | 0,00 |
| 1а.3. | Создание и оснащение специализированного театрального помещения для обеспечения деятельности МБУК "Екатеринбургский театр современной хореографии" | Министерство культуры Свердловской области; Администрация города Екатеринбурга | 2020 год | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 1а.4. | Реализация программы "Спорт в каждый двор" | Министерство физической культуры и спорта Свердловской области; Администрация города Екатеринбурга | 2019–2023 годы | 191,70 | 0,00 | 191,70 | 95,85 | 95,85 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 год | 47,70 | 0,00 | 47,70 | 23,85 | 23,85 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 год | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 |
| Итого по разделу I а | 2019–2023 годы | 1 107,10 | 10,00 | 1 054,10 | 552,55 | 501,55 | 43,00 |
|  | 2019 год | 305,10 | 0,00 | 294,10 | 159,85 | 134,25 | 11,00 |
|  | 2020 год | 333,70 | 0,00 | 330,70 | 166,70 | 164,00 | 3,00 |
|  | 2021 год | 111,00 | 0,00 | 107,00 | 56,00 | 51,00 | 4,00 |
|  | 2022 год | 144,00 | 0,00 | 140,00 | 75,00 | 65,00 | 4,00 |
|  | 2023 год | 213,30 | 10,00 | 182,30 | 95,00 | 87,30 | 21,00 |
| I b. Перечень мероприятий, не обеспеченных финансированием в рамках государственных программ Свердловской области и муниципальных программ муниципального образования "город Екатеринбург" |
| 1b.1. | Развитие Литературного квартала как историко-культурного музейно-паркового кластера, в том числе реконструкция парка Литературного квартала | Министерство культуры Свердловской области; Администрация города Екатеринбурга | 2020–2021 годы | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 375,00 | 375,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 375,00 | 375,00 | 0,00 |
| 1b.2. | Благоустройство ЦПКиО им. Маяковского | Администрация города Екатеринбурга | 2019–2022 годы | 1 232,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 232,10 |
|  |  |  | 2019 год | 356,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356,80 |
|  |  |  | 2020 год | 436,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,20 |
|  |  |  | 2021 год | 120,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,90 |
|  |  |  | 2022 год | 318,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,20 |
| Итого по разделу I b | 2019–2023 годы | 2 732,10 | 0,00 | 1 500,00 | 750,00 | 750,00 | 1 232,10 |
|  | 2019 год | 356,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356,80 |
|  | 2020 год | 1 186,20 | 0,00 | 750,00 | 375,00 | 375,00 | 436,20 |
|  | 2021 год | 870,90 | 0,00 | 750,00 | 375,00 | 375,00 | 120,90 |
|  | 2022 год | 318,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,20 |
|  | 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по разделу I (а+b) | 2019–2023 годы | 3 839,20 | 10,00 | 2 554,10 | 1 302,55 | 1 251,55 | 1 275,10 |
|  | 2019 год | 661,90 | 0,00 | 294,10 | 159,85 | 134,25 | 367,80 |
|  | 2020 год | 1 519,90 | 0,00 | 1 080,70 | 541,70 | 539,00 | 439,20 |
|  | 2021 год | 981,90 | 0,00 | 857,00 | 431,00 | 426,00 | 124,90 |
|  | 2022 год | 462,20 | 0,00 | 140,00 | 75,00 | 65,00 | 322,20 |
|  | 2023 год | 213,30 | 10,00 | 182,30 | 95,00 | 87,30 | 21,00 |
| II. Мероприятия в сфере капитального строительства и землепользования |
| II a. Перечень мероприятий, реализуемых в рамках государственных программ Свердловской области и муниципальных программ муниципального образования "город Екатеринбург" |
| 2а.1. | Продление существующей ветки метрополитена на 2 станции на север и 2 станции на юг (проектирование и строительство). Проектирование и строительство второй линии метрополитена от станции "Металлургическая" до станции "Каменные палатки" | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области; Администрация города Екатеринбурга | 2019–2023 годы | 76 300,00 | 74 500,00 | 1 800,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 год | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 15 800,00 | 14 500,00 | 1 300,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 год | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 год | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2а.2. | Реконструкция моста через реку Исеть по улице Челюскинцев с реконструкцией улично-дорожной сети, I этап | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области; Администрация города Екатеринбурга | 2019 год | 999,00 | 0,00 | 999,00 | 462,00 | 537,00 | 0,00 |
| 2а.3. | Реконструкция моста через реку Исеть по улице Челюскинцев с реконструкцией улично-дорожной сети, II и III этапы | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области; Администрация города Екатеринбурга | 2019–2021 годы | 1 180,00 | 0,00 | 1 180,00 | 575,00 | 605,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 год | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 325,00 | 325,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2а.4. | Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улицы Серафимы Дерябиной и Объездной автодороги,I этап | Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области; Администрация города Екатеринбурга | 2019 год | 386,19 | 266,12 | 120,07 | 114,05 | 6,02 | 0,00 |
| 2а.5. | Строительство улицы Проезжей со строительством путепровода | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области; Администрация города Екатеринбурга | 2020–2023 годы | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 год | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 год | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2а.6. | Окончание строительства Екатеринбургской кольцевой автодороги | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области | 2019–2023 годы | 13 936,63 | 0,00 | 13 936,63 | 13 936,63 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 год | 2 116,29 | 0,00 | 2 116,29 | 2 116,29 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 1 922,67 | 0,00 | 1 922,67 | 1 922,67 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 3 532,97 | 0,00 | 3 532,97 | 3 532,97 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 год | 3 740,11 | 0,00 | 3 740,11 | 3 740,11 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 год | 2 624,59 | 0,00 | 2 624,59 | 2 624,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2а.7. | Капитальный ремонт ул. Московской, III этап | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области; Администрация города Екатеринбурга | 2019 год | 181,00 | 0,00 | 181,00 | 171,95 | 9,05 | 0,00 |
| 2а.8. | Капитальный ремонт ул. Московской, IV этап Реконструкция ул. 2-ой Новосибирской | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области; Администрация города Екатеринбурга | 2020–2021 годы | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 675,00 | 75,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 270,00 | 30,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 405,00 | 45,00 | 0,00 |
| 2а.9. | Строительство трамвайной линии Екатеринбург – Верхняя Пышма | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области; Администрация города Екатеринбурга; Администрация городского округа Верхняя Пышма | 2019–2020 годы | 1 078,94 | 0,00 | 1 078,94 | 1 043,74 | 35,20 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 год | 443,12 | 0,00 | 443,12 | 443,12 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 635,82 | 0,00 | 635,82 | 600,62 | 35,20 | 0,00 |
| 2а.10. | Реконструкция улицы Татищева от улицы Красноуральской до улицы Викулова, I этап | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области; Администрация города Екатеринбурга | 2020–2022 годы | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 год | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| 2а.11. | Строительство и реконструкция образовательных учреждений (1 объектов, 12 825 мест), в том числе: | Министерство образования и молодежной политики Свердловской области; Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области; Администрация города Екатеринбурга | 2019–2022 годы | 11 265,20 | 3 613,55 | 7 651,65 | 4 294,88 | 3 356,78 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 год | 2 836,78 | 687,76 | 2 149,02 | 1 231,38 | 917,63 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 2 395,93 | 0,00 | 2 395,93 | 1 253,35 | 1 142,58 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 1 519,96 | 0,00 | 1 519,96 | 385,51 | 1 134,45 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 год | 2 942,32 | 1 862,75 | 1 079,57 | 969,27 | 110,30 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 год | 1 570,22 | 1 063,04 | 507,18 | 455,36 | 51,82 | 0,00 |
| 1 | Школа № 1, Верх-Исетский бульвар, 23, 825 мест |  | 2019 год | 174,36 | 0,00 | 174,36 | 109,67 | 64,69 | 0,00 |
| 2 | Школа № 80, ул. Калинина, д. 26а, 1000 мест |  | 2019–2020 годы | 675,94 | 0,00 | 675,94 | 344,65 | 331,29 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 год | 260,28 | 0,00 | 260,28 | 143,95 | 116,33 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 415,65 | 0,00 | 415,65 | 200,69 | 214,96 | 0,00 |
| 3 | Школа на ул. Чемпионов (ЖР "Солнечный"), 1000 мест |  | 2019–2020 годы | 771,91 | 398,75 | 373,16 | 324,04 | 49,12 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 год | 601,76 | 398,75 | 203,01 | 170,90 | 32,11 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 170,15 | 0,00 | 170,15 | 153,14 | 17,02 | 0,00 |
| 4 | Школа в квартале 26 планировочного района "Академический", 1200 мест |  | 2019–2021 годы | 772,98 | 289,01 | 483,97 | 419,53 | 64,44 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 год | 434,33 | 289,01 | 145,32 | 123,86 | 21,46 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 240,58 | 0,00 | 240,58 | 216,52 | 24,06 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 98,07 | 0,00 | 98,07 | 79,15 | 18,92 | 0,00 |
| 5 | Школа № 173, ул. Народной Воли, д. 21, 400 мест |  | 2019–2020 годы | 597,83 | 0,00 | 597,83 | 286,95 | 310,88 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 год | 222,00 | 0,00 | 222,00 | 111,00 | 111,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 375,83 | 0,00 | 375,83 | 175,95 | 199,88 | 0,00 |
| 6 | Школа № 167, ул. Фрезеровщиков, д. 84а, 600 мест |  | 2019–2021 годы | 660,01 | 0,00 | 660,01 | 324,99 | 335,02 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 год | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 128,00 | 128,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 204,01 | 0,00 | 204,01 | 96,99 | 107,02 | 0,00 |
| 7 | Школа № 181, ул. Краснолесья, д. 22, 600 мест |  | 2019–2021 годы | 618,64 | 0,00 | 618,64 | 298,04 | 320,59 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 год | 218,44 | 0,00 | 218,44 | 109,20 | 109,24 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 218,40 | 0,00 | 218,40 | 109,20 | 109,20 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 181,80 | 0,00 | 181,80 | 79,64 | 102,15 | 0,00 |
| 8 | Школа в квартале улиц Уральская – Блюхера – Советская – пер. Парковый, 550 мест |  | 2019–2020 годы | 656,36 | 0,00 | 656,36 | 299,82 | 356,54 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 год | 302,72 | 0,00 | 302,72 | 151,36 | 151,36 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 353,64 | 0,00 | 353,64 | 148,46 | 205,18 | 0,00 |
| 9 | Образовательный центр на ул. Верхнеуфалейской, 825 мест |  | 2019–2021 годы | 954,68 | 0,00 | 954,68 | 462,55 | 492,13 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 год | 366,88 | 0,00 | 366,88 | 183,44 | 183,44 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 298,78 | 0,00 | 298,78 | 149,39 | 149,39 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 289,03 | 0,00 | 289,03 | 129,72 | 159,31 | 0,00 |
| 10 | Школа № 40, ул. Мичурина, д. 181, 1050 мест |  | 2020–2022 годы | 945,00 | 497,11 | 447,89 | 212,94 | 234,95 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 61,45 | 0,00 | 61,45 | 0,00 | 61,45 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 149,27 | 0,00 | 149,27 | 0,00 | 149,27 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 год | 734,29 | 497,11 | 237,17 | 212,94 | 24,23 | 0,00 |
| 11 | Школа № 41, ул. Котельникова, д. 5а, 900 мест |  | 2020–2022 годы | 950,00 | 371,30 | 578,70 | 330,39 | 248,31 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 61,45 | 0,00 | 61,45 | 0,00 | 61,45 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 149,27 | 0,00 | 149,27 | 0,00 | 149,27 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 год | 739,29 | 371,30 | 367,99 | 330,39 | 37,60 | 0,00 |
| 12 | Школа на ул. Советской, 1500 мест |  | 2021–2023 годы | 1 350,00 | 812,90 | 537,10 | 348,21 | 188,89 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 149,26 | 0,00 | 149,26 | 0,00 | 149,26 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 год | 550,00 | 372,35 | 177,65 | 159,50 | 18,15 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 год | 650,74 | 440,55 | 210,19 | 188,71 | 21,48 | 0,00 |
| 13 | Школа на ул. Рощинской, 1500 мест |  | 2021–2023 годы | 1 350,00 | 812,90 | 537,10 | 348,21 | 188,89 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 149,26 | 0,00 | 149,26 | 0,00 | 149,26 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 год | 600,00 | 406,20 | 193,80 | 174,00 | 19,80 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 год | 600,74 | 406,70 | 194,04 | 174,21 | 19,83 | 0,00 |
| 14 | Гимназия "Арт-Этюд", 875 мест |  | 2021–2023 годы | 787,50 | 431,59 | 355,91 | 184,88 | 171,04 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 год | 318,75 | 215,79 | 102,96 | 92,44 | 10,52 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 год | 318,75 | 215,79 | 102,96 | 92,44 | 10,52 | 0,00 |
| 2а.12. | Строительство Биатлонного комплекса, I этап | Министерство физической культуры и спорта Свердловской области | 2019–2021 годы | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 год | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2а.13. | Строительство ледовой арены в границах ул. Степана Разина – ул. Декабристов на набережной реки Исеть с благоустройством прилегающей территории | Министерство физической культуры и спорта Свердловской области; Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области; ООО "УГМК-Холдинг" | 2019–2022 годы | 10 500,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 10 200,00 |
|  |  |  | 2019 год | 1 500,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 1 200,00 |
|  |  |  | 2020 год | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
|  |  |  | 2021 год | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 |
|  |  |  | 2022 год | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 |
| 2а.14. | Реконструкция МБОУ ДО ДЮСШ "Виктория" по ул. Высоцкого, д. 14 (КОСК «Россия») | Министерство физической культуры и спорта Свердловской области; Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области; Администрация города Екатеринбурга | 2020–2023 годы | 911,00 | 0,00 | 911,00 | 450,00 | 461,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 год | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 год | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 2а.15. | Строительство I очереди ФОК по ул. Тенистая (лед) | Министерство физической культуры и спорта Свердловской области; Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области; Администрация города Екатеринбурга | 2019–2021 годы | 208,00 | 0,00 | 108,00 | 50,00 | 58,00 | 100,00 |
|  |  |  | 2019 год | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 100,00 | 0,00 | 50,00 | 25,00 | 25,00 | 50,00 |
|  |  |  | 2021 год | 100,00 | 0,00 | 50,00 | 25,00 | 25,00 | 50,00 |
| 2a.16. | Приобретение помещения для скорой медицинской помощи в микрорайоне "Академический" | Министерство здравоохранения Свердловской области | 2019 год | 87,20 | 0,00 | 87,20 | 87,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2a.17. | ФОК "Академия волейбола Н.В. Карполя" по улице Машинистов | Министерство физической культуры и спорта Свердловской области | 2019–2020 годы | 449,83 | 0,00 | 449,83 | 449,83 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 год | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 349,83 | 0,00 | 349,83 | 349,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2a.18. | Строительство спортивного футбольного центра ГАУ СО "Уральская футбольная академия" (ул. Фестивальная, д. 8) | Министерство физической культуры и спорта Свердловской области | 2019–2021 годы | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 год | 59,13 | 0,00 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 145,44 | 0,00 | 145,44 | 145,44 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 145,44 | 0,00 | 145,44 | 145,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2a.19. | Строительство общежития для ГАПОУ СО "Училище олимпийского резерва № 1" | Министерство физической культуры и спорта Свердловской области; Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области | 2019–2021 годы | 974,90 | 0,00 | 974,90 | 974,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 год | 74,90 | 0,00 | 74,90 | 74,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 год | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2а.20. | Приведение вывесок на центральных улицах Екатеринбурга (улицы Ленина, Малышева, Свердлова и 8 Марта) в соответствие с единой архитектурно-художественной концепцией | Администрация города Екатеринбурга | 2022 год | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2а.21. | Редевелопмент площадки недостроенной гостиницы по ул. Куйбышева | Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области | 2019–2020 годы | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 год | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2а.22. | Реконструкция фасада ГАУК "Свердловский государственный академический театр драмы" | Министерство культуры Свердловской области; Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области | 2020–2021 годы | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2а.23. | Строительство здания конгресс-центра по адресу: ЭКСПО-бульвар, 2 | Министерство инвестиций и развития Свердловской области; Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области | 2019 годы | 1 491,00 | 0,00 | 1 491,00 | 1 491,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2а.24. | Реконструкция моста через реку Исеть по ул. Малышева | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области | 2020 год | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2а.25. | Реконструкция моста через реку Исеть по ул. Декабристов | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области | 2020 год | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по разделу II a | 2019–2023 годы | 127 028,90 | 78 379,67 | 37 849,23 | 29 631,18 | 8 218,05 | 10 800,00 |
|  | 2019 год | 10 902,61 | 953,88 | 8 748,73 | 6 991,03 | 1 757,70 | 1 200,00 |
|  | 2020 год | 27 110,69 | 14 500,00 | 9 060,69 | 6 416,91 | 2 543,78 | 3 550,00 |
|  | 2021 год | 31 888,36 | 20 000,00 | 8 238,36 | 6 208,91 | 2 029,45 | 3 650,00 |
|  | 2022 год | 31 632,43 | 21 862,75 | 7 369,68 | 6 184,38 | 1 185,30 | 2 400,00 |
|  | 2023 год | 25 494,81 | 1 063,04 | 4 431,77 | 3 729,95 | 701,82 | 0,00 |
| II b. Перечень мероприятий, не обеспеченных финансированием в рамках государственных программ Свердловской области и муниципальных программ муниципального образования "город Екатеринбург" |
| 2b.1. | Строительство транспортной развязки на пересечении скоростного кольца по переулку Базовому с улицей Комсомольской и Сибирским трактом, I этап (строительство переезда на дублер Сибирского тракта) | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области; Администрация города Екатеринбурга | 2020–2022 годы | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 год | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2b.2. | Строительство транспортной развязки на пересечении скоростного кольца по переулку Базовому с улицей Комсомольской и Сибирским трактом, II-V этап | Администрация города Екатеринбурга | 2020–2023 годы | 2 600,00 | 2 470,00 | 130,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 600,00 | 570,00 | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 700,00 | 665,00 | 35,00 | 17,50 | 17,50 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 год | 700,00 | 665,00 | 35,00 | 17,50 | 17,50 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 год | 600,00 | 570,00 | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| 2b.3. | Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улиц Амундсена и Н. Онуфриева (объездная дорога) | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области; Администрация города Екатеринбурга | 2020–2022 годы | 1 600,00 | 1 120,00 | 480,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 500,00 | 350,00 | 150,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 500,00 | 350,00 | 150,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 год | 600,00 | 420,00 | 180,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 2b.4. | Строительство поликлиники в микрорайоне "Академический" (взрослая) | Министерство здравоохранения Свердловской области | 2023 год | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2b.5. | Улично-дорожная сеть вокруг ледовой арены: - реконструкция ул. Степана Разина от ул. Декабристов до ул. Народной Воли, - реконструкция ул. Народной Воли от ул. 8 Марта до ул. Розы Люксембург с устройством пешеходного моста с возможностью проезда специализированной техники по ул. Народной Воли | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области; Администрация города Екатеринбурга | 2019–2021 годы | 1 355,00 | 0,00 | 1 355,00 | 672,50 | 682,50 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 год | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 672,50 | 0,00 | 672,50 | 336,25 | 336,25 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 672,50 | 0,00 | 672,50 | 336,25 | 336,25 | 0,00 |
| 2b.6. | Строительство музея тружеников тыла | Администрация города Екатеринбурга | 2019–2020 годы | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 год | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2b.7. | Строительство центра Дзюдо | Министерство физической культуры и спорта Свердловской области; Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области | 2019–2023 годы | 1 120,00 | 0,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 год | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 год | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 год | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2b.8. | Строительство центра художественной гимнастики | Министерство физической культуры и спорта Свердловской области | 2019–2021 годы | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 год | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2b.9. | Мероприятия по созданию 8 административного района г. Екатеринбурга "Академический" | Администрация города Екатеринбурга | 2020–2023 годы | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 год | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 год | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| Итого по разделу II b | 2019–2023 годы | 11 425,00 | 3 590,00 | 7 835,00 | 4 747,50 | 3 087,50 | 0,00 |
|  | 2019 год | 340,00 | 0,00 | 110,00 | 230,00 | 110,00 | 0,00 |
|  | 2020 год | 3 382,50 | 920,00 | 2 072,50 | 1 366,25 | 1 096,25 | 0,00 |
|  | 2021 год | 3 422,50 | 1 015,00 | 2 017,50 | 1 368,75 | 1 038,75 | 0,00 |
|  | 2022 год | 2 790,00 | 1 085,00 | 1 475,00 | 937,50 | 767,50 | 0,00 |
|  | 2023 год | 1 490,00 | 570,00 | 690,00 | 845,00 | 75,00 | 0,00 |
| Итого по разделу II (a+b) | 2019–2023 годы | 138 453,90 | 81 969,67 | 45 684,23 | 34 378,68 | 11 305,55 | 10 800,00 |
|  | 2019 год | 11 242,61 | 953,88 | 9 088,73 | 7 221,03 | 1 867,70 | 1 200,00 |
|  | 2020 год | 30 493,19 | 15 420,00 | 11 523,19 | 7 783,16 | 3 640,03 | 3 550,00 |
|  | 2021 год | 35 310,86 | 21 015,00 | 10 645,86 | 7 577,66 | 3 068,20 | 3 650,00 |
|  | 2022 год | 34 422,43 | 22 947,75 | 9 074,68 | 7 121,88 | 1 952,80 | 2 400,00 |
|  | 2023 год | 26 984,81 | 1 633,04 | 5 351,77 | 4 574,95 | 776,82 | 0,00 |
| III. Мероприятия по капитальному ремонту объектов государственной и муниципальной собственности и реставрации объектов культурного наследия |
| III a. Перечень мероприятий, реализуемых в рамках государственных программ Свердловской области и муниципальных программ муниципального образования "город Екатеринбург" |
| 3а.1. | Ремонт кровли и фасада ГБПОУ СО "Свердловское музыкальное училище имени П.И. Чайковского (колледж)" (ул. Первомайская, д. 22, объект культурного наследия (далее – ОКН) | Министерство культуры Свердловской области | 2019–2020 годы | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 год | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3а.2. | Ремонт кровли ГБПОУ СО "Свердловский мужской хоровой колледж" (пр. Ленина, д. 13 (ОКН) | Министерство культуры Свердловской области | 2019–2021 годы | 5,70 | 0,00 | 5,70 | 5,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 год | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3а.3. | Ремонт фасада Дома промышленника А.Е. Борчанинова (ул. 8 Марта, д. 18 (ОКН) | Министерство культуры Свердловской области | 2019–2020 годы | 13,54 | 0,00 | 13,54 | 13,54 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 год | 7,54 | 0,00 | 7,54 | 7,54 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3а.4. | Капитальный ремонт фасада и кровли "Усадьбы Расторгуева Л. И. – Харитонова П., 1794 - 1847 гг. главный дом с флигелем, 1794 – 1827 гг." (ул. Карла Либкнехта, д. 44) | ТУ Росимущество | 2020–2021 годы | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 30,90 | 30,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 51,10 | 51,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3а.5. | Капитальный ремонт фасадов, кровель нежилых муниципальных объектов культурного наследия | Администрация города Екатеринбурга | 2019–2023 годы | 301,93 | 0,00 | 301,93 | 135,75 | 166,18 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 год | 11,79 | 0,00 | 11,79 | 0,00 | 11,79 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 49,21 | 0,00 | 49,21 | 15,29 | 33,92 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 123,07 | 0,00 | 123,07 | 61,53 | 61,54 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 год | 107,86 | 0,00 | 107,86 | 53,93 | 53,93 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 год | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 3а.6. | Капитальный ремонт общеобразовательных организаций (22 объекта) | Министерство образования и молодежной политики Свердловской области; Администрация города Екатеринбурга | 2019–2023 годы | 5 056,50 | 0,00 | 5 056,50 | 2 528,25 | 2 528,25 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 год | 612,50 | 0,00 | 612,50 | 306,25 | 306,25 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 1 092,00 | 0,00 | 1 092,00 | 546,00 | 546,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 1 164,00 | 0,00 | 1 164,00 | 582,00 | 582,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 год | 1 078,00 | 0,00 | 1 078,00 | 539,00 | 539,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 год | 1 110,00 | 0,00 | 1 110,00 | 555,00 | 555,00 | 0,00 |
| 3а.7. | Капитальный ремонт дошкольных общеобразовательных учреждений (20 объектов) | Министерство образования и молодежной политики Свердловской области; Администрация города Екатеринбурга | 2019–2023 годы | 1 512,00 | 0,00 | 1 512,00 | 671,00 | 841,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 год | 162,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 337,00 | 0,00 | 337,00 | 168,50 | 168,50 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 год | 344,00 | 0,00 | 344,00 | 168,00 | 176,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 год | 339,00 | 0,00 | 339,00 | 169,50 | 169,50 | 0,00 |
| 3а.8. | Воссоздание наиболее значимых в историческом аспекте городских памятных знаков и обелисков XIX века: столбы бывшей Московской заставы, ранее находившиеся на пересечении улицы Московской и Главного проспекта (проспект Ленина), обозначавшие въезд в город с Московского тракта; парные бюсты Петра I и Екатерины I в Историческом сквере | Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области; Администрация города Екатеринбурга | 2020–2022 годы | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 4,00 | 5,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 год | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 3а.9. | Ремонт кровли ифасадов музея природы (ул. Горького, д. 4 (ОКН) | Министерство культуры Свердловской области | 2020 год | 14,90 | 0,00 | 14,90 | 14,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3а.10. | Ремонт кровли и фасадов музея истории и археологии Урала (ул. Ленина, д. 69/10 (ОКН) | Министерство культуры Свердловской области | 2020 год | 28,90 | 0,00 | 28,90 | 28,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3а.11. | Ремонт кровли и фасадов музея В. Воловича (ул. Сакко и Ванцетти,д. 23-25) | Министерство культуры Свердловской области | 2020 год | 56,20 | 0,00 | 56,20 | 56,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3а.12. | Ремонт карнизов в ГБУК СО "Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В.П. Крапивина" (ул. К. Либкнехта,д. 8 (ОКН) | Министерство культуры Свердловской области | 2020 год | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3а.13. | Ремонт кровли ГАУК СО "Свердловская государственная детская филармония" (ул. 8 Марта,д. 36 (ОКН) | Министерство культуры Свердловской области | 2020 год | 9,21 | 0,00 | 9,21 | 9,21 | 0,00 | 0,00 |
| 3а.14. | Выполнение работ по сохранению ОКН "Дом М.И. Маева" (ул. Тургенева, д. 20) | Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области; Министерство культуры Свердловской области | 2021 год | 24,13 | 0,00 | 24,13 | 24,13 | 0,00 | 0,00 |
| 3а.15. | Работы по реставрации и приспособлению Дома фабриканта, богатого художественной лепкой во внутренних помещениях (ул. Пролетарская, д. 3) | Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области | 2020–2022 годы | 131,00 | 0,00 | 131,00 | 131,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 год | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3а.16. | Замена кровли и окон и завершение ремонтно-реставрационных работ Дома купцов Ижболдиных (пр. Ленина, д. 22/ ул. Хохрякова, д. 1) | Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области | 2021 год | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3а.17. | Работы по реставрации фасада и кровли (Усадьба Дрозжиловых – Г.Б. Перетц дом жилой восточный флигель северный флигель «контора вольных почт» (пр. Ленина, д. 7 / ул. Шейнкмана, д.33-а) | Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области | 2019 год | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| 3а.18. | Ремонтные работы в рамках эксплуатации (Дом купца С.И. Лопатина (ул. Розы Люксембург, д. 7) | Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области | 2022–2023 годы | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 год | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 год | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3а.19. | Ремонтно-реставрационные работы в ГАУ СО спортивная школа олимпийского резерва "Уральская шахматная академия" (ул. Горького, д. 37/ул. Малышева, д. 58) | Министерство физической культуры и спорта Свердловской области; ООО "Сима-ленд" | 2020 год | 275,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 75,00 |
| 3а.20. | Капитальный ремонт кровли здания, расположенного по адресу: ул. 8 Марта, д. 13 (МФЦ) | Департамент информатизации и связи Свердловский области | 2019 год | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3а.21. | Капитальный ремонт кровли и фасадов, замена инженерных систем ГАУК СО "Свердловский государственный областной Дворец народного творчества" (ул. Фестивальная, д. 12) | Министерство культуры Свердловской области | 2019–2021 годы | 433,07 | 0,00 | 433,07 | 433,07 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 год | 128,57 | 0,00 | 128,57 | 128,57 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 152,25 | 0,00 | 152,25 | 152,25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 152,25 | 0,00 | 152,25 | 152,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3а.22. | Ремонтно-реставрационные работы фасадов объекта культурного наследия "Здание аптеки горного ведомства, 1821 г., арх. Малахов М.П. (лит. А, Б)"(пр. Ленина, д. 37/ул. Пушкина, д. 15) | Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области | 2020–2021 годы | 15,99 | 0,00 | 15,99 | 15,99 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 3,15 | 0,00 | 3,15 | 3,15 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 12,84 | 0,00 | 12,84 | 12,84 | 0,00 | 0,00 |
| 3а.23. | Ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия "Усадьба Ошуркова, 1876 г. (главный дом, лит. А, отдельное строение, лит. Е)" (ул. Чапаева, д. 3) | Администрация города Екатеринбурга | 2020–2022 годы | 11,40 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 10,50 | 0,90 |
|  |  |  | 2020 год | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
|  |  |  | 2021 год | 5,25 | 0,00 | 5,25 | 0,00 | 5,25 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 год | 5,25 | 0,00 | 5,25 | 0,00 | 5,25 | 0,00 |
| 3а.24. | Ремонтно-реставрационные работы фасадов объекта культурного наследия "Усадьба Давыдовых, 1-я пол. XIX в." (лит. А, Б, В, Д, К) (ул. Чапаева, д. 5) | Администрация города Екатеринбурга | 2020–2022 годы | 7,23 | 0,00 | 7,23 | 0,00 | 7,23 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 3,86 | 0,00 | 3,86 | 0,00 | 3,86 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 год | 3,37 | 0,00 | 3,37 | 0,00 | 3,37 | 0,00 |
| 3а.25. | Капитальный ремонт ГАПОУ СО "Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций" (ул. Ленина, д. 89) | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области | 2020 год | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3а.26. | Комплексный капитальый ремонт Фабрики – кухни УЗТМ; ул. Культуры, д. 3/ ул. Красных партизан, д. 9 (МБОУ ВПО «Екатеринбургская академия современного искусства», МБУК ЦК "Орджоникидзевский") | Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области; Администрация города Екатеринбурга | 2020–2023 годы | 396,60 | 0,00 | 396,60 | 198,30 | 198,30 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 год | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 год | 106,60 | 0,00 | 106,60 | 53,30 | 53,30 | 0,00 |
| 3а.27. | Капитальный ремонт объектов культурного наследия федерального значения: - "Остатки древней плотины Исетского пруда с фрагментами в местах нахождения водосбросов" на ул. Ленина; - "Плотина на реке Ольховке, XIX век" на ул. Колмогорова | Администрация города Екатеринбурга | 2021–2023 годы | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 год | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 год | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 3а.28. | Капитальный ремонт здания МБУК "Екатеринбургский театр кукол" | Министерство культуры Свердловской области; Администрация города Екатеринбурга | 2020 год | 390,50 | 195,25 | 195,25 | 97,63 | 97,63 | 0,00 |
| 3а.29. | Работы по реставрации фасадов и кровли (Усадьба дом маркшейдера гиттен-фервалтера И.В. Полкова ворота флигель угловой флигель ограда территория сада (пр. Ленина, д. 11/ ул. Сакко и Ванцетти, д. 42) | Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области | 2022–2023 годы | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 год | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 год | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3а.30. | Проведение реставрационных работ на ОКН федерального значения "Здание Оперного театра, в котором 8 ноября (26 октября) 1917 г. на открытом заседании Екатеринбургский Совет рабочих и солдатских депутатов провозгласил установление советской власти в городе и на Урале" (пр. Ленина, д. 46а) | Министерство культуры Свердловской области | 2020–2023 годы | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 год | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 год | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3а.31. | Усадьба купца С.Е. Тупикова (Дом актера, ул. 8 Марта, д. 8/пр. Ленина, д. 31) | Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области | 2019 год | 49,10 | 0,00 | 49,10 | 49,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3а.32. | Работы по реставрации и приспособлению усадьбы "Товарищества А. Печенкина и К" (дом с мансардой, ворота и каменная ограда, флигель, ул. Пушкина, д. 2 /ул. Малышева,д. 39) | Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области | 2020–2023 годы | 235,00 | 0,00 | 235,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 год | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 год | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3а.33. | Работы по реставрации фасадов и кровли Дома Ремезова Т.В. (ул. Сакко и Ванцетти, д. 45) | Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области | 2020 год | 4,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,70 |
| 3а.34. | Работы по реставрации фасадов гостиницы "Эрмитаж" В.Г. Черепанова (гостиница, флигель, конюшня, баня, ул. Пушкина, д. 7) | Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области | 2022 год | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 3а.35. | Ремонтные работы в рамках эксплуатации, клининг фасадов комплекса зданий "Городок чекиста", дом культуры им. Ф.Э. Дзержинского (пр. Ленина, д. 69, корпус 10, литеры А, А2, А3) | Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области | 2020–2022 годы | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 |
|  |  |  | 2020 год | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
|  |  |  | 2021 год | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
|  |  |  | 2022 год | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 3а.36. | Работы по реставрации Гостиницы "Исеть" (пр. Ленина, д. 69/1) | Министерство инвестиций и развития Свердловской области; Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области | 2020–2021 годы | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
|  |  |  | 2020 год | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
|  |  |  | 2021 год | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3а.37. | Работы по реставрации фасада приемного земского покоя (ул.Карла Маркса, д. 8/ ул. Горького, д. 65) | Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области | 2021 год | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| 3а.38. | Работы по реставрации фасадов и кровли Дома К.В. Лукина (ул. Розы Люксембург, д. 19) | Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области | 2020–2021 годы | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,30 |
|  |  |  | 2020 год | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
|  |  |  | 2021 год | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,30 |
| 3а.39. | Работы по реставрации и приспособлению комплекса медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина (ул. Розы Люксембург, д. 62) | Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области | 2021–2023 годы | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 год | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 год | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по разделу III (a) | 2019–2023 годы | 10 829,89 | 1 087,25 | 8 982,74 | 5 173,66 | 4 004,08 | 564,90 |
|  | 2019 год | 1 006,70 | 10,00 | 992,70 | 512,66 | 480,04 | 4,00 |
|  | 2020 год | 3 387,57 | 426,15 | 2 361,92 | 1 622,82 | 1 045,70 | 297,60 |
|  | 2021 год | 2 509,44 | 251,10 | 2 120,04 | 1 177,75 | 892,29 | 238,30 |
|  | 2022 год | 1 977,48 | 200,00 | 1 852,48 | 1 000,93 | 836,55 | 25,00 |
|  | 2023 год | 1 749,00 | 200,00 | 1 655,60 | 859,50 | 749,50 | 0,00 |
| III b. Перечень мероприятий, не обеспеченных финансированием в рамках государственных программ Свердловской области и муниципальных программ муниципального образования "город Екатеринбург" |
| 3b.1. | Капитальный ремонт "Усадьбы Расторгуева Л. И. – Харитонова П., 1794–1847 гг. главный дом с флигелем, 1794–1827 гг." (ул. Карла Либкнехта, д. 44) (7,1 тыс. кв. м) с благоустройством прилегающей территории | ТУ Росимущество; Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области | 2021–2022 годы | 918,00 | 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 328,90 | 328,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 год | 589,10 | 589,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3b.2. | Ремонтно-реставрационные работы фасадов объекта культурного наследия "Здание клуба строителей, арх. Я.А. Корнфельд, 1929-1933 г." (пр. Ленина, д. 50) | ТУ Росимущество | 2019–2022 годы | 22,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,40 |
|  |  |  | 2019 год | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,60 |
|  |  |  | 2020 год | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,60 |
|  |  |  | 2021 год | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,60 |
|  |  |  | 2022 год | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,60 |
| 3b.3. | Ремонтно-реставрационные работы фасадов объекта культурного наследия "Загородная дача архитектора Малахова М. П., 1-я четв. ХХ в., арх. Малахов М.П." (ул. Луначарского, д. 173а) | ТУ Росимущество | 2020–2022 годы | 7,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,17 |
|  |  |  | 2020 год | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,85 |
|  |  |  | 2022 год | 5,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,33 |
| 3b.4. | Ремонтно-реставрационные работы фасадов объекта культурного наследия "Здание типографии издательства "Уральский рабочий", арх. Г.А. Голубев, 1929-1930 гг." (пр. Ленина д. 49/ул. Тургенева д. 1) | ТУ Росимущество | 2020–2021 годы | 45,62 | 45,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 22,81 | 22,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 22,81 | 22,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3b.5. | Ремонтно-реставрационные работы фасадов объекта культурного наследия "Дом жилой, нач. ХХ века" (ул. Карла Маркса, д. 20) | ТУ Росимущество | 2020–2022 годы | 6,82 | 6,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 0,97 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 год | 5,85 | 5,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3b.6. | Комплексный капитальный ремонт нежилых муниципальных объектов культурного наследия: - Дом Рязанова И.Д., две лавки, ул. 8 Марта, д. 23, 25 (литер А, А1) (МБУ ДО "Детско – юношеский центр"); - Дом жилой Маклецкого И.З., почетного гражданина города; ул. Тургенева, д. 15 (МБУК "Музей истории Екатеринбурга") | Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области; Администрация города Екатеринбурга | 2020–2021 годы | 99,90 | 0,00 | 99,90 | 49,95 | 49,95 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 48,60 | 0,00 | 48,60 | 24,30 | 24,30 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 51,30 | 0,00 | 51,30 | 25,65 | 25,65 | 0,00 |
| 3b.7. | Капитальный ремонт ГАПОУ СО "Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж" (пр. Ленина, 91) | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области | 2019–2022 годы | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 год | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 16,50 | 0,00 | 16,50 | 16,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 год | 16,50 | 0,00 | 16,50 | 16,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3b.8. | Капитальный ремонт ГБПОУ СО "Свердловский областной музыкально-эстетический педагогический колледж" (ул. Карла Маркса, 5) | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области | 2020–2022 годы | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 7,33 | 0,00 | 7,33 | 7,33 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 7,33 | 0,00 | 7,33 | 7,33 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 год | 7,33 | 0,00 | 7,33 | 7,33 | 0,00 | 0,00 |
| 3b.9. | Проведение реставрационных работ на ОКН "Здание химико-технологического факультета Уральского лесотехнического института, где в 1930-1967 гг. работал ученый лесохимик В.Н. Козлов" (пр. Ленина, 79) | Уральское таможенное управление ФТС России | 2019–2020 годы | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 год | 112,50 | 112,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 112,50 | 112,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3b.10. | Ремонтные работы в рамках эксплуатации Дома жилого И.А. Петрова (ул. Малышева, д. 41/ул. Толмачева, д. 1) | Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области | 2022 год | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| Итого по разделу III (b) | 2019–2023 годы | 1 428,90 | 1 195,43 | 194,90 | 144,95 | 49,95 | 38,57 |
|  | 2019 год | 138,10 | 112,50 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 5,60 |
|  | 2020 год | 219,66 | 136,28 | 75,93 | 51,63 | 24,30 | 7,45 |
|  | 2021 год | 432,44 | 351,71 | 75,13 | 49,48 | 25,65 | 5,60 |
|  | 2022 год | 638,71 | 594,95 | 23,83 | 23,83 | 376,00 | 19,93 |
|  | 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по разделу III (a+b) | 2019–2023 годы | 12 258,80 | 2 282,68 | 9 177,64 | 5 318,61 | 4 054,03 | 603,47 |
|  | 2019 год | 1 144,80 | 122,50 | 1 012,70 | 532,66 | 480,04 | 9,60 |
|  | 2020 год | 3 607,23 | 562,43 | 2 437,86 | 1 674,45 | 1 070,00 | 305,05 |
|  | 2021 год | 2 941,88 | 602,81 | 2 195,17 | 1 227,23 | 917,94 | 243,90 |
|  | 2022 год | 2 616,19 | 794,95 | 1 876,32 | 1 024,76 | 1 212,55 | 44,93 |
|  | 2023 год | 1 749,00 | 200,00 | 1 655,60 | 859,50 | 749,50 | 0,00 |
| IV. Мероприятия в сфере ЖКХ, благоустройства, транспорта и экологии |
| IV a. Перечень мероприятий, реализуемых в рамках государственных программ Свердловской области и муниципальных программмуниципального образования "город Екатеринбург" |
| 4а.1. | Приобретение и модернизация вагонов метро | Администрация города Екатеринбурга | 2019–2021 годы | 1 882,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 882,90 |
|  |  |  | 2019 год | 562,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562,10 |
|  |  |  | 2020 год | 600,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,40 |
|  |  |  | 2021 год | 720,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,40 |
| 4а.2. | Благоустройство набережной реки Исети, от улицы Куйбышева до ЦПКиО, IV этап | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Администрация города Екатеринбурга | 2019-2023 годы | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 625,50 | 74,50 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 год | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 180,00 | 20,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 90,00 | 10,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 год | 95,10 | 0,00 | 95,10 | 85,50 | 9,60 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 год | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 270,00 | 30,00 | 0,00 |
| 4а.3. | Благоустройство набережной реки Исети, от улицы Малышева до улицы Куйбышева, I этап | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, Администрация города Екатеринбурга | 2019 год | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 33,00 | 20,00 | 0,00 |
| 4а.4. | Благоустройство набережной реки Исети, от улицы Челюскинцев до пешеходного моста через реку Ольховку, III этап | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, Администрация города Екатеринбурга | 2019–2022 годы | 401,00 | 0,00 | 401,00 | 360,00 | 41,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 год | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 90,00 | 10,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 186,45 | 0,00 | 186,45 | 167,80 | 18,65 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 год | 113,55 | 0,00 | 113,55 | 102,20 | 11,35 | 0,00 |
| 4а.5. | Благоустройство правого берега Городского пруда от улицы Папанина до улицы Челюскинцев | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области; Администрация города Екатеринбурга | 2019–2021 годы | 457,06 | 0,00 | 457,06 | 405,00 | 52,06 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 год | 7,06 | 0,00 | 7,06 | 0,00 | 7,06 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 178,60 | 0,00 | 178,60 | 160,80 | 17,80 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 271,40 | 0,00 | 271,40 | 244,20 | 27,20 | 0,00 |
| 4а.6. | Благоустройство набережной реки Ольховка, от пешеходного моста через реку Ольховку до улицы Готвальда | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области; Администрация города Екатеринбурга | 2021–2022 годы | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 135,00 | 25,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 год | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 135,00 | 15,00 | 0,00 |
| 4а.7. | Благоустройство сквера у здания Оперного театра, включая проектные и изыскательские работы | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области; Администрация города Екатеринбурга | 2019 год | 91,04 | 0,00 | 91,04 | 81,94 | 9,10 | 0,00 |
| 4а.8. | Благоустройство парка «Зеленая роща» | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области; Администрация города Екатеринбурга | 2019–2020 годы | 226,94 | 0,00 | 226,94 | 199,83 | 27,11 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 год | 62,96 | 0,00 | 62,96 | 52,33 | 10,63 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 163,98 | 0,00 | 163,98 | 147,50 | 16,48 | 0,00 |
| 4а.9. | Благоустройство парка имени 50-летия Советской власти (метеогорка) | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области; Администрация города Екатеринбурга | 2021–2023 годы | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 315,00 | 65,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 год | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 108,00 | 12,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 год | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 207,00 | 23,00 | 0,00 |
| 4а.10. | Благоустройство парка имени 50-летия ВЛКСМ в границах улиц Шаумяна – Ясная – Чкалова | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области; Администрация города Екатеринбурга | 2021–2023 годы | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 312,30 | 67,70 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 год | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 89,30 | 10,70 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 год | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 223,00 | 27,00 | 0,00 |
| 4а.11. | Благоустройство парка имени XXII Партсъезда | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области; Администрация города Екатеринбурга | 2019–2020 годы | 137,47 | 0,00 | 137,47 | 121,70 | 15,77 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 год | 2,15 | 0,00 | 2,15 | 0,00 | 2,15 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 135,32 | 0,00 | 135,32 | 121,70 | 13,62 | 0,00 |
| 4а.12. | Благоустройство сада им. Ф. Энгельса | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области; Администрация города Екатеринбурга | 2020–2021 годы | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 63,00 | 10,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 63,00 | 7,00 | 0,00 |
| 4а.13. | Благоустройство Дендрологического парка – выставки по улице Мира, в том числе создание сенсорной зоны для посетителей с ограниченными возможностями | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области; Администрация города Екатеринбурга | 2019–2022 годы | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 315,00 | 55,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 год | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 135,00 | 15,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 год | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 180,00 | 20,00 | 0,00 |
| 4а.14. | Благоустройство территории в квартале проспекта Ленина – улиц Горького – Первомайской – Пушкина. 1 этап – сквер имени А.С. Попова, 2 этап – сквер Писателей Урала, 3 этап – переулок Почтовый, улица Пушкина, улица Толмачева | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области; Администрация города Екатеринбурга | 2019–2021 годы | 131,85 | 0,00 | 131,85 | 120,42 | 11,43 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 год | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 38,00 | 4,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 58,69 | 0,00 | 58,69 | 52,82 | 5,87 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 31,16 | 0,00 | 31,16 | 29,60 | 1,56 | 0,00 |
| 4а.15. | Благоустройство пешеходных зон с заменой покрытия на гранит (пр. Ленина от ул. Карла Либкнехта до ул. Восточной, ул. Малышева от ул. Московской от ул. Восточной) | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области; Администрация города Екатеринбурга | 2019–2022 годы | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 год | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 год | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 4а.16. | Благоустройство Шарташского лесного парка | Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области; Администрация города Екатеринбурга | 2019–2020 годы | 611,80 | 0,00 | 611,80 | 611,80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 год | 309,70 | 0,00 | 309,70 | 309,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 302,10 | 0,00 | 302,10 | 302,10 | 0,00 | 0,00 |
| 4а.17. | Развитие сети уличного освещения | Администрация города Екатеринбурга | 2019–2022 годы | 670,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 год | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 год | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| 4а.18. | Устройство системы праздничного освещения городских территорий, в том числе устройство фасадного освещения здания Администрации города Екатеринбурга | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области; Администрация города Екатеринбурга | 2019–2022 годы | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 год | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 22,50 | 22,50 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 год | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 37,50 | 37,50 | 0,00 |
| 4а.19. | Приведение улично-дорожной сети в нормативное состояние | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, Администрация города Екатеринбурга | 2019–2023 годы | 7 912,10 | 4 905,00 | 3 007,10 | 2 500,00 | 507,10 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 год | 1 596,10 | 905,00 | 691,10 | 500,00 | 191,10 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 1 579,00 | 1 000,00 | 579,00 | 500,00 | 79,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 1 579,00 | 1 000,00 | 579,00 | 500,00 | 79,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 год | 1 579,00 | 1 000,00 | 579,00 | 500,00 | 79,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 год | 1 579,00 | 1 000,00 | 579,00 | 500,00 | 79,00 | 0,00 |
| 4а.20. | Разработка единого эскиза и оформление в соответствии с ним фасадов зданий, не соответствующих современному облику города (дома по ул. Свердлова 2, 4, 6, ул. Челюскинцев 19, 21, 23, 25, дом на пересечении улиц Белинского – Декабристов) | Администрация города Екатеринбурга | 2020–2023 годы | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 год | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 год | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| 4а.21. | Реставрация памятника В.И. Ленину на площади 1905 года | Администрация города Екатеринбурга | 2020–2022 годы | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 год | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 4а.22. | Устройство горельефа "Строители Екатеринбурга" в Историческом сквере | Министерство культуры Свердловской области | 2021 год | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по разделу IV a | 2019–2023 годы | 15 923,15 | 4 905,00 | 9 135,25 | 6 809,48 | 2 325,77 | 1 882,90 |
|  | 2019 год | 3 227,00 | 905,00 | 1 759,90 | 1 217,46 | 542,44 | 562,10 |
|  | 2020 год | 3 796,09 | 1 000,00 | 2 195,69 | 1 719,92 | 475,77 | 600,40 |
|  | 2021 год | 3 618,41 | 1 000,00 | 1 898,01 | 1 354,60 | 543,41 | 720,40 |
|  | 2022 год | 2 892,65 | 1 000,00 | 1 892,65 | 1 302,50 | 590,15 | 0,00 |
|  | 2023 год | 2 389,00 | 1 000,00 | 1 389,00 | 1 215,00 | 174,00 | 0,00 |
| IV b. Перечень мероприятий, не обеспеченных финансированием в рамках государственных программ Свердловской области и муниципальных программ муниципального образования "город Екатеринбург" |
| 4b.1. | Капитальный ремонт фасадов жилых домов, расположенных на гостевом маршруте | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области; Администрация города Екатеринбурга | 2020–2023 годы | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 год | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 год | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 |
| 4b.2. | Создание въездной группы у аэропорта Кольцово, в том числе проведение конкурса | Администрация города Екатеринбурга | 2020–2021 годы | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  |  |  | 2020 год | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
|  |  |  | 2021 год | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| Итого по разделу IV b | 2019–2023 годы | 1 100,00 | 0,00 | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
|  | 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2020 год | 300,00 | 0,00 | 250,00 | 125,00 | 125,00 | 50,00 |
|  | 2021 год | 300,00 | 0,00 | 250,00 | 125,00 | 125,00 | 50,00 |
|  | 2022 год | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 |
|  | 2023 год | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 |
| Итого по разделу IV (а+b) | 2019–2023 годы | 17 023,15 | 4 905,00 | 10 135,25 | 7 309,48 | 2 825,77 | 1 982,90 |
|  | 2019 год | 3 227,00 | 905,00 | 1 759,90 | 1 217,46 | 542,44 | 562,10 |
|  | 2020 год | 4 096,09 | 1 000,00 | 2 445,69 | 1 844,92 | 600,77 | 650,40 |
|  | 2021 год | 3 918,41 | 1 000,00 | 2 148,01 | 1 479,60 | 668,41 | 770,40 |
|  | 2022 год | 3 142,65 | 1 000,00 | 2 142,65 | 1 427,50 | 715,15 | 0,00 |
|  | 2023 год | 2 639,00 | 1 000,00 | 1 639,00 | 1 340,00 | 299,00 | 0,00 |
| V. Мероприятия в сфере потребительского рынка и услуг |
| 5а.1. | Устройство оптово-распределительного центра с сельскохозяйственным рынком, зоной отдыха, зоной общественного питания, зоной обработки и упаковки продуктов, переработки мусора | Группа компаний "ТЭН", Администрация города Екатеринбурга | 2019–2022 годы | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
|  |  |  | 2019 год | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
|  |  |  | 2020 год | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
|  |  |  | 2021 год | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|  |  |  | 2022 год | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 5а.2. | Устройство 3 сельскохозяйственных рынков в разных районах города | Администрация города Екатеринбурга | 2019–2022 годы | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050,00 |
|  |  |  | 2019 год | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  |  |  | 2020 год | 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,00 |
|  |  |  | 2021 год | 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,00 |
|  |  |  | 2022 год | 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,00 |
| 5а.3. | Реконструкция и реконцепция 3 действующих сельскохозяйственных рынков | Администрация города Екатеринбурга | 2019–2021 годы | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
|  |  |  | 2019 год | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  |  |  | 2020 год | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
|  |  |  | 2021 год | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 5а.4. | Развитие прилегающих к объектам сферы индустрии гостеприимства, торговли и услуг территорий | Администрация города Екатеринбурга | 2019–2022 годы | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
|  |  |  | 2019 год | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
|  |  |  | 2020 год | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
|  |  |  | 2021 год | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
|  |  |  | 2022 год | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 5а.5. | Оптимизация малоформатной торговли в рамках действующего законодательства | Администрация города Екатеринбурга | 2019–2023 годы | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
|  |  |  | 2019 год | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
|  |  |  | 2020 год | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
|  |  |  | 2021 год | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
|  |  |  | 2022 год | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
|  |  |  | 2023 год | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| Итого по разделу V (а) | 2019–2023 годы | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 |
|  | 2019 год | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 |
|  | 2020 год | 1 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 596,00 |
|  | 2021 год | 1 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 897,00 |
|  | 2022 год | 1 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 497,00 |
|  | 2023 год | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| VI. Формирование программы празднования 300-летия г. Екатеринбурга |
| VI a. Перечень мероприятий, реализуемых в рамках государственных программ Свердловской области и муниципальных программ муниципального образования "город Екатеринбург" |
| 6а.1. | Проведение Царских дней с участием Патриарха Московского и всея Руси Кирилла | Администрация города Екатеринбурга | 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6а.2. | "Екатеринбургская Ассамблея" - торжественное собрание, посвященное 300-летию Екатеринбурга | Администрация города Екатеринбурга | 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6а.3. | Прием делегаций городов-побратимов | Администрация города Екатеринбурга | 2023 год | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 |
| 6a.4. | Юбилейные мероприятия на открытых площадках города, в том числе районных | Правительство Свердловской области; Администрация города Екатеринбурга | 2019–2023 годы | 129,00 | 0,00 | 129,00 | 64,50 | 64,50 | 0,00 |
| 6а.5. | Разработка бренд-бука 300-летнего юбилея, подготовка оригинал-макетов | Администрация города Екатеринбурга | 2020–2022 годы | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 год | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 0,00 |
| 6а.6. | Проведение рекламной кампании 300-летнего юбилея | Правительство Свердловской области; Администрация города Екатеринбурга | 2021–2023 годы | 24,60 | 0,00 | 24,60 | 12,30 | 12,30 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 год | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 год | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| 6а.7. | Подготовка и изготовление сувенирной продукции с использованием официальной символики | Правительство Свердловской области; Администрация города Екатеринбурга | 2022–2023 годы | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 год | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 год | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 6а.8. | Проект документальных работ по истории города А.В. Иванова (6 печатных изданий, 6 фильмов) | Министерство культуры Свердловской области; Администрация города Екатеринбурга | 2020–2023 годы | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 год | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 год | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 6а.9. | Издание Энциклопедии Екатеринбурга в III томах | Администрация города Екатеринбурга | 2019–2022 годы | 10,40 | 0,00 | 10,40 | 0,00 | 10,40 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 год | 1,40 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 1,40 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 год | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 год | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 0,00 |
| Итого по разделу VI а | 2019–2023 годы | 293,20 | 0,00 | 293,20 | 119,30 | 173,90 | 0,00 |
|  | 2019 год | 1,40 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 1,40 | 0,00 |
|  | 2020 год | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 10,00 | 12,00 | 0,00 |
|  | 2021 год | 20,90 | 0,00 | 20,90 | 10,30 | 10,60 | 0,00 |
|  | 2022 год | 40,90 | 0,00 | 40,90 | 16,50 | 24,40 | 0,00 |
|  | 2023 год | 208,00 | 0,00 | 208,00 | 82,50 | 125,50 | 0,00 |
|  | VI b. Перечень мероприятий, не обеспеченных финансированием в рамках государственных программ Свердловской области и муниципальных программ муниципального образования "город Екатеринбург" |
| 6b.1. | Уральский открытый кинофестиваль российского кино. Ретроспектива фильмов, снятых уральскими кинематографистами и посвященных Уралу | Министерство культуры Свердловской области; Администрация города Екатеринбурга | 2023 год | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 6b.2. | Выпуск памятной монеты Банка России "Екатеринбург – 300" (10 рублей), памятных медалей, почтовых марок (со спецгашением) | Администрация города Екатеринбурга | 2020–2023 годы | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,30 |
|  |  |  | 2020 год | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
|  |  |  | 2021 год | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
|  |  |  | 2022 год | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
|  |  |  | 2023 год | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| Итого по разделу VI b | 2019–2023 годы | 26,30 | 0,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 6,30 |
|  | 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2020 год | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
|  | 2021 год | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
|  | 2022 год | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
|  | 2023 год | 23,00 | 0,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 3,00 |
| Итого по разделу VI (a+b) | 2019–2023 годы | 319,50 | 0,00 | 313,20 | 129,30 | 183,90 | 6,30 |
|  | 2019 год | 1,40 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 1,40 | 0,00 |
|  | 2020 год | 22,30 | 0,00 | 22,00 | 10,00 | 12,00 | 0,30 |
|  | 2021 год | 21,90 | 0,00 | 20,90 | 10,30 | 10,60 | 1,00 |
|  | 2022 год | 42,90 | 0,00 | 40,90 | 16,50 | 24,40 | 2,00 |
|  | 2023 год | 231,00 | 0,00 | 228,00 | 92,50 | 135,50 | 3,00 |
|  | VII. Проекты, реализуемые за счет средств внебюджетных источников |
| 7а.1. | Строительство храма Святой Екатерины с благоустройством прилегающей территории | Фонд Святой Екатерины | 2019–2023 годы | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
|  |  |  | 2019 год | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
|  |  |  | 2020 год | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
|  |  |  | 2021 год | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
|  |  |  | 2022 год | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
|  |  |  | 2023 год | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 7а.2. | Строительство и ввод в эксплуатацию I очереди нового современного зоопарка | АО «Синара-Девелопмент» | 2020–2023 годы | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
|  |  |  | 2020 год | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
|  |  |  | 2021 год | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
|  |  |  | 2022 год | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
|  |  |  | 2023 год | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 7а.3. | Строительство комплекса "Клевер Парк" | ООО "Жилой комплекс "Клевер Парк" | 2019–2023 годы | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | 2019 год | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
|  |  |  | 2020 год | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
|  |  |  | 2021 год | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
|  |  |  | 2022 год | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
|  |  |  | 2023 год | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 7а.4. | Жилой квартал "Екатерининский парк" | ООО «Инвест Строй Урал», Группа компаний «ТЭН» | 2019–2023 годы | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | 2019 год | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
|  |  |  | 2020 год | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
|  |  |  | 2021 год | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
|  |  |  | 2022 год | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
|  |  |  | 2023 год | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 7а.5. | Строительство жилого комплекса "Макаровский квартал" | ООО "УГМК-Холдинг" | 2019–2021 годы | 7 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 150,00 |
|  |  |  | 2019 год | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
|  |  |  | 2020 год | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
|  |  |  | 2021 год | 2 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150,00 |
| 7а.6. | Строительство здание делового центра по улице Горького (штаб-квартира РМК) | АО "РМК" | 2019 год | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 7а.7. | Строительство многофункционального центра с гостиничным комплексом в границах улиц Красноармейской – Малышева | ООО "Компания "Атомстрой-комплекс" (АО "АСК "Отель") | 2019–2023 годы | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100,00 |
|  |  |  | 2019 год | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  |  |  | 2020 год | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 |
|  |  |  | 2021 год | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 |
|  |  |  | 2022 год | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 |
|  |  |  | 2023 год | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 |
| 7а.8. | Строительство жилого комплекса и комплекса апартаментов "Мельница" по адресу: ул. Азина, д. 22 | ООО "ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 2020–2021 годы | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
|  |  |  | 2020 год | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
|  |  |  | 2021 год | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 7а.9. | Строительство многофункционального комплекса (ТПУ) в границах улиц Крестинского – Академика Шварца – Белинского | ООО "Гран - 2008" | 2020–2023 годы | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
|  |  |  | 2020 год | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
|  |  |  | 2021 год | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
|  |  |  | 2022 год | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
|  |  |  | 2023 год | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 7а.10. | Благоустройство участков набережной реки Исеть в зоне застройки: ЖК Клевер Парк, ЖК Демидов Камень, ТЦ Глобус, ЖК Сказы Бажова | Администрация города Екатеринбурга | 2019–2022 годы | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
|  |  |  | 2019 год | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
|  |  |  | 2020 год | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
|  |  |  | 2021 год | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
|  |  |  | 2022 год | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| Итого по разделу VII (a) | 2019–2023 годы | 66 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 950,00 |
|  | 2019 год | 8 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 950,00 |
|  | 2020 год | 16 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 600,00 |
|  | 2021 год | 16 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 250,00 |
|  | 2022 год | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 600,00 |
|  | 2023 год | 12 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 550,00 |
| Всего по разделам а | 2019–2023 годы | 227 732,24 | 84 381,92 | 57 314,52 | 42 286,17 | 15 223,35 | 85 840,80 |
|  | 2019 год | 24 972,81 | 1 868,88 | 11 796,83 | 8 881,00 | 2 915,83 | 11 307,10 |
|  | 2020 год | 52 846,05 | 15 926,15 | 13 971,00 | 9 936,35 | 4 241,25 | 22 647,00 |
|  | 2021 год | 56 295,11 | 21 251,10 | 12 384,31 | 8 807,56 | 3 526,75 | 22 759,70 |
|  | 2022 год | 50 784,46 | 23 062,75 | 11 295,71 | 8 579,31 | 2 701,40 | 16 526,00 |
|  | 2023 год | 42 634,11 | 2 273,04 | 7 866,67 | 5 981,95 | 1 838,12 | 12 601,00 |
| Всего по разделам b | 2019–2023 годы | 16 712,30 | 4 785,43 | 10 549,90 | 6 152,45 | 4 397,45 | 1 376,97 |
|  | 2019 год | 834,90 | 112,50 | 130,00 | 250,00 | 110,00 | 362,40 |
|  | 2020 год | 5 088,66 | 1 056,28 | 3 148,43 | 1 917,88 | 1 620,55 | 493,95 |
|  | 2021 год | 5 026,84 | 1 366,71 | 3 092,63 | 1 918,23 | 1 564,40 | 177,50 |
|  | 2022 год | 3 998,91 | 1 679,95 | 1 748,83 | 1 086,33 | 1 268,50 | 340,13 |
|  | 2023 год | 1 763,00 | 570,00 | 960,00 | 980,00 | 210,00 | 3,00 |
| Всего (a+b) | 2019–2023 годы | 244 444,55 | 89 167,35 | 67 864,42 | 48 438,62 | 19 620,80 | 87 217,77 |
|  | 2019 год | 25 807,71 | 1 981,38 | 11 926,83 | 9 131,00 | 3 025,83 | 11 669,50 |
|  | 2020 год | 57 934,71 | 16 982,43 | 17 119,43 | 11 854,23 | 5 861,80 | 23 140,95 |
|  | 2021 год | 61 321,95 | 22 617,81 | 15 476,94 | 10 725,79 | 5 091,15 | 22 937,20 |
|  | 2022 год | 54 783,37 | 24 742,70 | 13 044,55 | 9 665,65 | 3 969,90 | 16 866,13 |
|  | 2023 год | 44 397,11 | 2 843,04 | 8 826,67 | 6 961,95 | 2 048,12 | 12 604,00 |